Приложение №8

Календарный план выполнения работ

Тендер №59-2021 «Оказание услуг по ремонту паровых котлов WNS-1.5-1.0-Y (2 шт) и проведение экспертизы промышленной безопасности»

Наименование проектной организации:

Наименование организации заказчика: ООО «Рус Империал Груп»

| Этапы работ | Содержание работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |
| 1 | Ремонт паровых котлов WNS-1.5-1.0-Y №№ 48011, 48013 (2 шт.) с учётом материалов, запасных частей, транспортировки. | 01.06.2022 |  |
| 2 | Техническое освидетельствование и пусконаладочные испытания паровых котлов |  |  |
| 3 | Проведение экспертизы промышленной безопасности котлов |  |  |
| 4 | Технический отчёт с оформлением документации по ремонту, освидетельствованию и экспертизе промышленной безопасности |  | 31.09.2022 |

| Должность | Подпись | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
| Дата |  | М.П. |