Приложение 6

в ООО «Норд Империал»

__________________________

(участник тендера)

Календарный план выполнения работ по тендеру

№К-2026-14 «Оказание услуг по проведению мониторинга загрязнения окружающей среды в зоне деятельности ООО "Норд Империал" и ООО "Альянснефтегаз" согласно программам экологического мониторинга»

| Наименование этапов работ | Сроки выполнения работ | Форма представле- ния результатов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Реализация программы экологического мониторинга на объектах* ООО «Норд Империал» и «Альянснефтегаз» |  |  |
| 1 этап: - Сбор и обобщение фондовых материалов по состоянию природы в зоне воздействия объектов. - Проведение полевых исследований на промышленных площадках. | 15.05.2026- 15.08.2026 | Информационный отчет, акты отбора проб |
| 2 этап: - Проведение полевых работ на промышленных площадках и межпромысловых нефтепроводах. - Начало проведения аналитических работ. | 16.08.2026- 30.09.2026 | Информационный отчет, акты отбора проб, копии протоколов |
| 3 этап: - Завершение аналитических работ и обработка полевых материалов. - Составление итогового отчета. | 01.10.2026- 30.11.2026 | Итоговый отчет по ЭМ, протоколы исследований |
| *Объекты ООО «Норд Империал»: Снежное, Двойное, Фестивальное, Киев-Ёганское месторождения, межпромысловый напорный нефтепровод Снежное НМ – ПСП «Завьялово», ПСП «Завьялово», межпромысловый напорный нефтепровод Майское НМ – Ай-Кагальское НМ – ПСП на Лугинецком НГКМ, ПСП на Лугинецком НГКМ, Объекты ООО «Альянснефтегаз»: Майское, Южно-Майское, Западно-Майское месторождения |  |  |

| Должность | Подпись | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
| Дата |  | М.П. |