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г. Томск                                                                                                                               ______ 2026г.

	
Общество с ограниченной ответственностью «Норд Империал», именуемое в дальнейшем «заказчик», в лице генерального директора Александра Владимировича Бакланова, действующего на основании устава, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «подрядчик», в лице __________, действующего на основании устава, с другой стороны, вместе именуемые «стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить ревизию газопровода «УППНГ Снежного НГКМ – ПСП Завьялово» ООО «Норд Империал» (далее также - работы) и сдать результат заказчику, а заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в порядке, предусмотренном договором. 
1.2. Конкретный перечень выполняемых в соответствии с договором работ, основные технические и иные требования к ним, определяются в техническом задании (далее в тексте – задание), которое оформляется как приложение № 1 к договору и после его подписания сторонами является неотъемлемой частью договора.
1.3 Подрядчик обязуется выполнить работы в сроки, установленные в задании.
1.4. Место выполнение работ указано в задании.
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2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы в объеме, в сроки и в соответствии с требованиями, определенными в задании и в договоре. 
2.2. Подрядчик обеспечивает в ходе выполнения работ соблюдение требований промышленной, пожарной, экологической безопасности, правил поведения в вахтовых поселках.
2.3. Подрядчик обязуется предоставить все материалы, оборудование и персонал, необходимые для выполнения работ.
2.3.1. Качество материалов, оборудования должно соответствовать требованиям промышленной безопасности, иным обязательным требованиям и подтверждаться соответствующими документами (сертификаты, паспорта и т.п.). 
2.3.2. Разгрузка, складирование и охрана материалов, оборудования является обязанностью подрядчика.
2.3.3. Подрядчик несёт ответственность за надлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обременённых правами третьих лиц.
2.3.4. Квалификация и подготовка персонала должны позволять ему выполнять работы и подтверждаться соответствующими документами.
2.4. Подрядчик вправе привлекать субподрядчиков для выполнения работ при условии предварительного направления заказчику их перечня и отсутствия возражений заказчика. Ответственность за действия (бездействие) субподрядчиков несёт подрядчик.
2.5. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых подрядчиком работ, в том числе посредством:
- запроса у подрядчика сведений и документов;
- проверки соответствия используемых подрядчиком материалов, оборудования, персонала условиям договора, иным обязательным требованиям;
- проверки соответствия выполняемых работ условиям договора, иным обязательным требованиям.
2.6. Подрядчик обязан предоставить заказчику акт о приёмке выполненных работ, счёт, счёт-фактуру или универсальный передаточный акт (УПД), оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Счёт, счёт-фактура или УПД представляются в течение 5 дней с момента подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ. В случае обнаружения ошибок в представленных документах подрядчик обязан исправить указанные ошибки и представить заказчику исправленные документы в течение 5 дней с момента получения требования заказчика.
2.7. Подрядчик несёт ответственность за несохранность как оборудования, переданного для ремонта, так и любого иного имущества заказчика, связанного с исполнением подрядчиком договора.


	1. [bookmark: _Таблица_2.][bookmark: _Ref162599293]ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена работ по договору составляет _________ рублей, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС) ____%. Цена включает в себя налог на добавленную стоимость (НДС), все затраты и издержки подрядчика на выполнение им работ, и причитающееся ему вознаграждение, включая (но не ограничиваясь) закупку и доставку материалов, грузов, переездов и размещение работниковЕсли после установления в договоре цены работ изменяется законодательное регулирование в отношении НДС (изменение налогооблагаемых операций или изменение ставки НДС), то с даты вступления в силу таких законодательных изменений цена работ так же автоматически изменяется (увеличивается или уменьшается) на сумму соответствующего изменения НДС. В течение 5 дней с даты вступления в силу законодательных изменений в отношении НДС, влекущих изменение цены работ, подрядчик обязан письменно уведомить заказчика об изменении цены работ. При необходимости стороны могут указать в договоре изменившуюся цену работ.

	3.2. Цена работ по договору, указанная в пункте 4.1, является твёрдой, изменению не подлежит и включает в себя все затраты и издержки подрядчика на выполнение им работ, и причитающееся ему вознаграждение, включая (но не ограничиваясь) закупку и доставку материалов, грузов, переездов и размещение работников.
3.3. Заказчик оплачивает выполненные работы в течение 45 дней после подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ или УПД, и получения от подрядчика счёта, счёта-фактуры.
3.4. Моментом исполнения обязательства по оплате является:
3.4.1. В случае оплаты путём перечисления денежных средств на расчётный счёт подрядчика:
- дата зачисления денежных средств на расчётный счёт подрядчика, если расчётные счета подрядчика и заказчика открыты в одном банке;
- дата списания денежных средств с корреспондентского счёта банка заказчика, если расчётные счета подрядчика и заказчика открыты в разных банках.
3.4.2. В случае оплаты путём удержания сумм задолженности, неустоек, убытков (ущерба, вреда) из сумм, подлежащих оплате подрядчику:
-  дата доставки подрядчику уведомления заказчика об удержании.
3.4.3. В случае оплаты согласно соглашению о взаимозачётах (соглашению о прекращении взаимных обязательств):
- с момента заключения данного соглашения, если иной момент прекращения обязательств не установлен этим соглашением. 
3.5. В случае изменения платёжных банковских реквизитов подрядчик обязан в срок не позднее 3 дней письменно уведомить об этом заказчика. Платежи, произведённые заказчиком по реквизитам, указанным в договоре, либо по ранее полученным от подрядчика реквизитам до получения соответствующего письменного уведомления подрядчика об изменении банковских реквизитов, считаются совершёнными надлежащим образом).
3.6. Все налоги и сборы, связанные с исполнением договора, подрядчик выплачивает самостоятельно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.7.  Если фактические расходы показались меньше тех расходов, которые учитывались при расчете стоимости работ, то оплате подлежат фактические расходы подрядчика. Экономия подрядчика принадлежит заказчику.
3.8. Заказчик вправе при проведении расчётов за выполненные работы удерживать суммы задолженности перед заказчиком, суммы неустоек, убытков (ущерба, вреда) из сумм, подлежащих оплате подрядчику, с уведомлением последнего о произведенных удержаниях.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. По итогам выполнения работ (или их отдельного этапа) подрядчик представляет заказчику результаты работ, соответствующую техническую документацию и/или иные документы, предусмотренные в задании, а также акт о приёмке выполненных работ, подписанный со стороны подрядчика или УПД.
4.2. В течение 5 рабочих дней с даты представления результатов работ и акта о приёмке выполненных работ (или УПД) заказчик производит приемку выполненных работ на основании требований, указанных в задании и подписывает акт о приёмке выполненных работ (или УПД) или представляет свои замечания.
4.3. С момента подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ (при наличии промежуточных этапов – с момента подписания итогового акта сдачи-приемки работ) или УПД работы подрядчика по заданию считаются выполненными. При наличии недостатков акт о приёмке выполненных работ (или УПД) подписывается после их устранения, выполнения работ заново, либо после согласования вопроса о соразмерном уменьшении цены (новая цена работ, подлежащая уплате заказчиком, должна быть указана в акте о приёмке выполненных работ или УПД).
4.4. Заказчик, обнаруживший после приёмки результата работ недостатки, не лишается права ссылаться на них, в том числе и в случаях, когда эти недостатки могли быть установлены при обычном способе приёмки (явные недостатки).
4.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до их приёмки заказчиком несёт подрядчик.


	5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. Подрядчик обязуется:
5.1.1. Качественно выполнить в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, предусмотренными действующим законодательством РФ и сдать работы в объеме и сроки, оговоренные договором.
5.1.2. Информировать (уведомлять заблаговременно) заказчика письменно обо всех обстоятельствах, которые задерживают или могут задержать своевременное выполнение работ.
5.1.3. Обеспечить за свой счет доставку персонала и оборудования, необходимого для выполнения работ, предусмотренных договором до места выполнения работ и обратно.
5.1.4. Предоставить квалифицированный персонал, необходимый для выполнения работ по подготовке, обследованию и предоставлению отчёта.
5.1.5. Использовать при обследовании технически исправное и отрегулированное оборудование и транспорт, обеспечить квалифицированное проведение работ.
5.1.6. Соблюдать во время проведения работ правила и рекомендации заказчика по безопасному проведению работ, выполнять требования пожарной безопасности и требования техники безопасности на объекте заказчика в соответствии с Соглашением о взаимодействии в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды и о правилах проживания в вахтовых поселках заказчика. 
5.1.7. Предоставить представителям заказчика консультации по любым техническим вопросам, касающимся аспектов обследования, а также опыта проведения такого типа работ и анализу полученных данных.
5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. Предоставить подрядчику необходимую рабочую документацию (схемы, планы трубопровода, если такие имеются) или другую информацию, необходимую для планирования работ.
5.2.2 Информировать (уведомлять заблаговременно) подрядчика письменно обо всех обстоятельствах, которые задерживают или могут задержать своевременное выполнение работ.
5.2.3. В течение срока действия договора после получения письменного запроса подрядчика предоставить как письменно, так и устно имеющуюся у заказчика информацию, которая необходима для качественного выполнения подрядчиком работ в рамках договора.
5.2.4. Перед началом работ обеспечить инструктаж персонала подрядчика по правилам пожарной безопасности и техники безопасности на объектах заказчика.
[bookmark: _Ref188898009]5.2.5. Предоставить подрядчику для целей оперативного и квалифицированного выполнения работ за свой счет и своими силами возможность использования телефонной, факсимильной связи и электронной почты в случае производственной необходимости.
5.2.6. Обеспечить проживание и питание персонала подрядчика за счёт подрядчика.
5.2.7. Принять и оплатить подрядчику выполненные работы в соответствии с условиями договора.
5.3. Заказчик вправе:
5.3.1. Осуществлять технический надзор за производством работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.
5.3.2. Не подписывать акт о приёмке выполненных работ при наличии отступлений от качества работы, ненадлежащим образом выполненной подрядчиком, и требовать от подрядчика устранения в разумный срок всех, выявленных в процессе приёмки дефектов и недостатков.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соответствующая сторона обязана возместить другой стороне убытки. Убытки подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки.
6.2. Убытки (вред, ущерб), причинённые подрядчиком жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей среде, возмещаются подрядчиком в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.3. В случае нарушения начального и (или) конечного сроков выполнения работ, сроков завершения отдельных работ (промежуточных сроков), предусмотренных договором (приложениями к нему), подрядчик обязан в течение 5 дней уплатить заказчику неустойку в размере 0,1% от цены не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.
6.4. За нарушение заказчиком срока оплаты выполненных работ подрядчик имеет право потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.5. При выполнении подрядчиком работ с недостатками заказчик вправе по своему выбору потребовать от подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный заказчиком;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- устранить недостатки самостоятельно и потребовать возмещения своих расходов на устранения недостатков.
В случае если недостатки в установленный заказчиком срок не устранены либо являются существенными и неустранимыми заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
6.6. В случае если подрядчик допустил нарушение установленного заказчиком срока устранения недостатков, подрядчик на основании письменного требования заказчика обязан уплатить заказчику неустойку в размере 10 000 рублей за каждый день просрочки.
6.7. В случае выявления в течение гарантийного срока невозможности использовать результаты работ в связи с их ненадлежащим качеством заказчик вправе потребовать уплаты подрядчиком неустойки в размере 50 000 рублей за каждый день.
6.8. Возмещение убытков и уплата неустойки в случае неисполнения обязательств или ненадлежащего исполнения обязательств не освобождают стороны от исполнения обязательств в натуре.
6.9. В случае невыполнения подрядчиком обязанности, предусмотренной пунктом 2.6 договора, подрядчик обязан возместить заказчику все причинённые этим убытки, включая (но не ограничиваясь) штрафы, пени, недоимки, иные платежи, взысканные с заказчика налоговыми, иными государственными органами.
7. ГАРАНТИИ
7.1. Подрядчик гарантирует, что уже используемые им при выполнении договора разработки и технические решения свободны от любых прав и притязаний, которые основаны на промышленной и другой интеллектуальной собственности третьих лиц. В случае возникновения таких притязаний подрядчик самостоятельно выполняет урегулирования спорных вопросов
7.2. Подрядчик гарантирует надлежащее качественное выполнение работ в соответствии с порядком и условиями договора. Качество выполненных работ должно соответствовать обязательным требованиям, документам по стандартизации, технической документации на оборудование (документы по эксплуатации и т.п.), а также требованиям, установленным в задании.
[bookmark: _GoBack]7.3. В случае обнаружения в ходе выполнения работ недостатков подрядчик обязуется за свой счёт и в срок, установленный заказчиком, повторно выполнить работы, которые были признаны несоответствующими указанным выше гарантиям.
7.4. Если в ходе комиссионного дополнительного технического контроля в течение 12 месяцев заказчик обнаружит недостатки, которые не выходят за пределы требований, установленных в условиях договора, подрядчик по требованию заказчика за свой счет устранит указанные и обоснованные недостатки в сроки, согласованные с заказчиком. 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Стороны обязуются не распространять третьим лицам никакие сведения, относящиеся к коммерческой тайне или иной конфиденциальной информации другой стороны и/или использовать их для целей, не связанных с исполнением договора. Стороны в своих отношениях обязуются соблюдать требования Федерального закона «О коммерческой тайне», Федерального закона «О персональных данных».

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Каждая из сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы).
9.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 7 дней с момента их возникновения представить другой стороне полученные в соответствующих государственных органах документы, подтверждающие указанные обстоятельства. В случае непредставления указанных документов сторона лишается права ссылаться на указанные обстоятельства.  
10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке вносить изменения в договор в следующем порядке:
10.1.1. В случае внесения изменений, он обязан направить подрядчику письменное уведомление, подлежащее выполнению подрядчиком, с указанием:
· увеличения или сокращения объема работ (этапов работ), предусмотренных договором;
· исключения указанных работ (этапов работ);
· изменения характера, качества или вида указанных работ (этапов работ);
· выполнения определенной дополнительной работы. 
10.1.2. Если такие изменения повлекут увеличение цены и (или) срока выполнения работ, подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью договора.
10.1.3. В остальных случаях подписание дополнительного соглашения не требуется. При этом в случае уменьшения объёма работ цена работ по договору снижается пропорционально уменьшенному объёму работ.
10.1.4. В случае если изменение договора было вызвано неисполнением или ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязанностей по договору, заказчик вправе привлечь для выполнения указанных работ (этапов работ) другие подрядные организации. В этом случае подрядчик обязан компенсировать заказчику все понесённые убытки.
10.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результатов работ отказаться от исполнения договора. При этом заказчик обязан уплатить подрядчику стоимость фактически выполненных работ на момент расторжения договора, а также возместить реальный ущерб, причинённый прекращением договора, в пределах разницы между ценой, определённой за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу. Упущенная выгода возмещению не подлежит.
10.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации, договором. Если такой отказ вызван неисполнением или ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязанностей, заказчик вправе потребовать возмещения убытков.
10.4. Договор считаются изменёнными или расторгнутыми с момента доставки подрядчику соответствующего уведомления заказчика. 
10.5. В случае досрочного расторжения (прекращения) договора подрядчик обязан в течение 5 дней представить заказчику полученную документацию, возвратить предоставленные денежные средства, передать имеющиеся результаты работ.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
[bookmark: _ref_1-c691072f249648]11.1. При исполнении договора стороны, их работники, представители и аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.
[bookmark: _ref_1-c81673cea20d41]11.2. При исполнении договора стороны, их работники, представители и аффилированные лица не совершают действия, квалифицируемые законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования законодательства о противодействии коррупции.
[bookmark: _ref_1-71ab9afd76b843]11.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение указанных в договоре антикоррупционных требований, она обязуется незамедлительно уведомить другую сторону в письменной форме. В уведомлении нужно указать факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение.
[bookmark: _ref_1-1caeb18a95ba48]11.4. Сторона, получившая уведомление, обязана рассмотреть его и сообщить другой стороне об итогах рассмотрения в течение 10 дней с момента получения уведомления.
[bookmark: _ref_1-4caa791beb8c4e]11.5. Если подтвердилось нарушение другой стороной антикоррупционных требований, сторона вправе потребовать возмещения убытков. 

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Все возникающие споры разрешаются сторонами с соблюдением обязательного досудебного (претензионного) порядка.
12.1.1. До предъявления иска, вытекающего из договора, сторона, которая считает, что её права нарушены (заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.
12.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий договора. К претензии необходимо приложить копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.
12.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана её рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 20 дней с момента доставки претензии.
12.1.4. Заинтересованная сторона вправе передать спор на рассмотрение суда после получения ответа на претензию либо, если ответ не получен, по истечении 30 дней со дня доставки претензии другой стороне.
12.2. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора или в связи с ним, будут решаться сторонами в Арбитражном суде Томской области в соответствии с действующим законодательством РФ.
12.3. К отношениям, возникающим из договора, применяется право РФ.


	13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему. Если не доказано иное, датой заключения договора является дата, указанная на его первой странице после номера и места заключения договора.
13.2. Договор подписывается в 2 экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой стороны находится 1 экземпляр договора. 
13.3. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результатов работ отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке, при этом заказчик обязан оплатить подрядчику стоимость фактически выполненных работ на момент расторжения договора. 
13.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации, договором. Если такой отказ вызван неисполнением или ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязанностей, заказчик вправе потребовать возмещения убытков.
13.5. Договор считаются изменёнными или расторгнутыми с момента доставки подрядчику соответствующего уведомления заказчика. 
13.6.  В случае досрочного расторжения (прекращения) договора подрядчик обязан в течение 5 дней представить заказчику полученную документацию, возвратить предоставленные денежные средства, передать имеющиеся результаты работ.
13.7. Подрядчик не вправе без письменного согласия заказчика уступать (передавать) свои права и обязанности по договору.
13.8. Юридически значимые сообщения. 
13.8.1. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми законодательство, иные нормативные акты или договор связывает наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны направляться сторонами любым из следующих способов по адресу, указанному в договоре:
 - нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться штампом стороны с указанием входящего номера и (или) распиской на соответствующем документе представителя стороны в его получении;
- телеграммой;
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- письмом с объявленной ценностью, описью вложения и уведомлением о вручении.
13.8.2. Юридически значимые сообщения могут быть отправлены по электронной почте на адрес электронной почты стороны (её представителя), указанный в договоре. 
13.8.3. Юридически значимые сообщения влекут по договору наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения получающей стороне или её представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
13.8.4. Датой доставки юридически значимого сообщения является:
- дата получения стороной (её представителем) сообщения, направленного нарочным (курьерской доставкой), телеграммой, заказным письмом с уведомлением о вручении, письмом с объявленной ценностью, описью вложения и уведомлением о вручении;
- дата истечения 10-дневного срока со дня поступления сообщения, направленного телеграммой, заказным письмом с уведомлением о вручении, письмом с объявленной ценностью, описью вложения и уведомлением о вручении, в организацию почтовой связи для вручения адресату, если сообщение не было вручено адресату, по зависящим от него обстоятельствам (отказ, не нахождение по адресу и т.п.). Дата поступления сообщения может подтверждаться информацией с сайта организации почтовой связи (Почты России и др.), иными документами;
- дата получения стороной сообщения по электронной почте.
13.8.5. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов. стороны несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в договоре, а также риск отсутствия по данному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в договоре, считаются полученными стороной, даже если она не находится по данному адресу. 
Перечень документов, прилагаемых к договору:
1. Техническое задание – 3 л.



14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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